## Slide 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN • KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN — BẢO MẬT IoT (INT4410)
QUẢN LÝ RỦI RO BẢO MẬT
CHO HỆ THỐNG IoT QUY MÔ NHỎ
ĐỀ TÀI 35
Sinh viên thực hiện: Võ Nguyễn Duyên — MSSV 231A010722 Giảng viên hướng dẫn: Hồ Nhựt Minh Lớp học phần: INT4410 — Bảo mật trong IoT • TP. Hồ Chí Minh, 2026

## Slide 2
BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU
Vấn đề bảo mật và mục tiêu đề tài
Đề tài 35 — Quản lý rủi ro bảo mật cho hệ thống IoT quy mô nhỏ
2
VẤN ĐỀ
•
IoT quy mô nhỏ (camera, cảm biến, khóa cửa, gateway) phổ biến nhưng không có bộ phận an ninh chuyên trách
•
Không có danh mục tài sản rõ ràng cần bảo vệ
•
Không có sổ theo dõi rủi ro (risk register) có cấu trúc
•
Không có kế hoạch xử lý theo mức ưu tiên
•
Hậu quả: xử lý sự cố mang tính bị động, không phòng ngừa chủ động
MỤC TIÊU (MT-01 → MT-05)
MT1
Xây dựng danh mục tài sản & mô hình hệ thống IoT quy mô nhỏ
MT2
Xác định mối đe dọa, lỗ hổng và mức rủi ro qua risk register
MT3
Xây dựng ma trận rủi ro 5×5 để xếp hạng ưu tiên xử lý
MT4
Đề xuất kế hoạch xử lý cho 5 rủi ro cao nhất
MT5
Xây dựng checklist kiểm tra định kỳ, phù hợp nguồn lực hạn chế

## Slide 3
CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Kiến thức nền và nguồn tham khảo sử dụng
Đề tài 35 — Quản lý rủi ro bảo mật cho hệ thống IoT quy mô nhỏ
3
ISVS
OWASP ISVS
IoT Security Verification Standard — khung yêu cầu bảo mật, dùng để xây dựng risk register và checklist
ISTG
OWASP ISTG
IoT Security Testing Guide — phương pháp kiểm thử, dùng để xác định cách kiểm tra từng hạng mục
TOP10
OWASP IoT Project
Tổng hợp OWASP IoT Top 10 — nhóm rủi ro phổ biến của hệ sinh thái IoT
QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO (theo NIST SP 800-30)
1
Nhận diện tài sản
& mối đe dọa
2
Phân tích khả năng
& mức ảnh hưởng
3
Đánh giá & xếp hạng
mức độ rủi ro
4
Lựa chọn chiến lược
xử lý phù hợp

## Slide 4
PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
Mô hình hệ thống khảo sát và quy trình 6 bước
Đề tài 35 — Quản lý rủi ro bảo mật cho hệ thống IoT quy mô nhỏ
4
Cảm biến / Camera IP
/ Khóa cửa
Gateway
(Node-RED, Wi-Fi nội bộ)
Dashboard
trên Cloud
Quản trị viên
(Mobile App)
Router Wi-Fi đóng vai trò trung gian kết nối toàn bộ mạng nội bộ với Internet.
QUY TRÌNH THỰC HIỆN 6 BƯỚC
B1
Chọn hệ thống khảo sát: mô hình phòng Lab CNTT quy mô nhỏ
B2
Liệt kê tài sản: thiết bị, dữ liệu, tài khoản, mạng, dịch vụ cloud
B3
Xác định mối đe dọa & lỗ hổng theo OWASP IoT Top 10
B4
Chấm điểm Khả năng (1-5) × Ảnh hưởng (1-5) = Điểm rủi ro
B5
Chọn 5 rủi ro điểm cao nhất, lập kế hoạch xử lý cụ thể
B6
Xây dựng checklist kiểm tra định kỳ hằng tháng

## Slide 5
KẾT QUẢ 1/2
Danh mục tài sản và Sổ đăng ký rủi ro (Risk Register)
Đề tài 35 — Quản lý rủi ro bảo mật cho hệ thống IoT quy mô nhỏ
5
15
Tài sản được
nhận diện
17
Rủi ro cụ thể
trong Risk Register
6
Rủi ro mức Rất cao /
Nghiêm trọng (≥15 điểm)
6 RỦI RO CÓ ĐIỂM SỐ CAO NHẤT (≥ 15/25)
ID | Tài sản | Mối đe dọa chính | Điểm | Mức độ
R-02 | Gateway | Khai thác lỗ hổng để chiếm quyền điều khiển | 20 | Nghiêm trọng
R-04 | Tài khoản quản trị | Chiếm quyền tài khoản (mật khẩu yếu, không MFA) | 20 | Nghiêm trọng
R-01 | Camera IP | Truy cập trái phép (mật khẩu mặc định) | 16 | Rất cao
R-06 | Firmware thiết bị | Khai thác lỗ hổng đã công bố (CVE) | 16 | Rất cao
R-14 | Ứng dụng quản lý / Server | Truy cập trái phép từ xa (không VPN) | 16 | Rất cao
R-16 | Khóa cửa thông minh | Mở khóa trái phép từ xa (replay attack) | 15 | Rất cao

## Slide 6
KẾT QUẢ 2/2
Ma trận rủi ro 5×5 (Khả năng × Ảnh hưởng)
Đề tài 35 — Quản lý rủi ro bảo mật cho hệ thống IoT quy mô nhỏ
6
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
10
8
6
4
2
15
12
R-09,R-15
9
R-03,R-07
6
R-08,R-12,R-17
3
20
R-04
16
R-01,R-06,R-14
12
R-05,R-11
8
R-10,R-13
4
25
20
R-02
15
R-16
10
5
1
2
3
4
5
Khả năng
xảy ra
Mức độ ảnh hưởng
Thấp (1-4)
Trung bình (5-9)
Cao (10-14)
Rất cao (15-19)
Nghiêm trọng (20-25)
Nhận xét: R-02 và R-04 (điểm 20) nằm ở vùng Nghiêm trọng, cần xử lý ngay. R-01, R-06, R-14, R-16 nằm ở vùng Rất cao, cần lên kế hoạch xử lý trong ngắn hạn.

## Slide 7
PHÂN TÍCH & BIỆN PHÁP
Kế hoạch xử lý 5 rủi ro có điểm số cao nhất
Đề tài 35 — Quản lý rủi ro bảo mật cho hệ thống IoT quy mô nhỏ
7
R-02
Gateway không cập nhật firmware định kỳ
Lập lịch cập nhật firmware; đăng ký cảnh báo bảo mật từ nhà sản xuất; kiểm thử trước khi triển khai
Nghiêm trọng
Trung bình
Rủi ro còn lại sau xử lý
R-04
Tài khoản quản trị dùng mật khẩu yếu, không có MFA
Áp dụng chính sách mật khẩu mạnh, bắt buộc xác thực đa yếu tố (MFA); khóa tài khoản sau nhiều lần sai
Nghiêm trọng
Thấp
Rủi ro còn lại sau xử lý
R-16
Khóa cửa thông minh bị mở khóa trái phép (replay attack)
Áp dụng mã hóa và cơ chế chống lặp lại tín hiệu (rolling code); giới hạn khoảng cách kết nối
Rất cao
Thấp
Rủi ro còn lại sau xử lý
R-01
Camera IP dùng mật khẩu mặc định
Bắt buộc đổi mật khẩu khi cài đặt; vô hiệu hóa tài khoản mặc định; đặt thiết bị trong VLAN riêng
Rất cao
Thấp
Rủi ro còn lại sau xử lý
R-06
Firmware thiết bị lỗi thời, chứa CVE đã công bố
Thay thế thiết bị không còn hỗ trợ; quét lỗ hổng định kỳ; vá lỗi ngay khi có bản cập nhật
Rất cao
Thấp
Rủi ro còn lại sau xử lý

## Slide 8
DUY TRÌ HIỆU QUẢ XỬ LÝ RỦI RO
Checklist kiểm tra bảo mật định kỳ
Đề tài 35 — Quản lý rủi ro bảo mật cho hệ thống IoT quy mô nhỏ
8
Thiết bị IoT
Hằng tháng
— Kiểm tra thiết bị còn dùng mật khẩu mặc định
— Kiểm tra phiên bản firmware, cập nhật bản mới nhất
Gateway
Hằng tháng / tuần
— Kiểm tra cấu hình xác thực, phân quyền trên gateway
— Kiểm tra log truy cập, phát hiện bất thường
Mạng truyền thông
Hằng quý
— Kiểm tra dữ liệu truyền có mã hóa TLS/HTTPS
— Kiểm tra phân đoạn mạng (VLAN)
Máy chủ / CSDL
Hằng tuần / tháng
— Kiểm tra bản sao lưu dữ liệu gần nhất
— Vá lỗi hệ điều hành, phần mềm máy chủ
Tài khoản & truy cập
Hằng quý
— Kiểm tra chính sách mật khẩu và MFA
— Giới hạn truy cập từ xa (VPN, IP allowlist)
Con người
6 tháng / lần
— Đào tạo nhận thức an toàn thông tin cho người vận hành

## Slide 9
ĐÁNH GIÁ BẢO MẬT
Đánh giá, hạn chế và hướng phát triển
Đề tài 35 — Quản lý rủi ro bảo mật cho hệ thống IoT quy mô nhỏ
9
TÀI SẢN & LỖ HỔNG CHÍNH
Camera IP & tài khoản quản trị là 2 tài sản nguy cơ cao nhất — thường bị bỏ quên mật khẩu mặc định hoặc thiếu xác thực đa yếu tố (lỗi phổ biến nhất theo OWASP IoT Top 10). Router mở cổng ra Internet để tiện truy cập từ xa là nguyên nhân gốc khiến thiết bị dễ bị quét/tấn công bởi botnet. Phần lớn lỗ hổng không đến từ công nghệ phức tạp mà từ thói quen cấu hình: không đổi mật khẩu, không tách mạng IoT, không cập nhật firmware.
HẠN CHẾ
Thực hiện trên mô hình giả định, chưa triển khai/đo lường trên thiết bị thật → điểm Khả năng/Ảnh hưởng mang tính ước lượng chủ quan, chưa kiểm chứng bằng dữ liệu sự cố thực tế. Checklist cần điều chỉnh linh hoạt theo quy mô, ngân sách thực tế.
HƯỚNG PHÁT TRIỂN
• Triển khai thử nghiệm quy trình trên hệ thống IoT thật để thu thập dữ liệu định lượng
• Tự động hóa kiểm tra checklist bằng script quét cấu hình
• Mở rộng risk register theo chuẩn định lượng hơn (CVSS) cho từng lỗ hổng cụ thể

## Slide 10
KẾT LUẬN
Một quy trình quản lý rủi ro gọn nhẹ,
khả thi cho IoT quy mô nhỏ
Danh mục tài sản
Sổ đăng ký rủi ro (17 rủi ro)
Ma trận rủi ro 5×5
Kế hoạch xử lý Top 5
Checklist định kỳ
Điểm mấu chốt: 2 rủi ro nghiêm trọng nhất — truy cập trái phép camera (R-01) và chiếm quyền tài khoản admin (R-04) — đều có thể giảm thiểu đáng kể chỉ bằng biện pháp cấu hình cơ bản, không tốn chi phí đầu tư thêm.
Trường Đại học Văn Hiến — Khoa Công nghệ Thông tin • Đề tài 35, Học phần Bảo mật IoT (INT4410)

## Slide 11
NGUỒN THAM KHẢO
Tài liệu tham khảo và liên kết repo GitHub
Đề tài 35 — Quản lý rủi ro bảo mật cho hệ thống IoT quy mô nhỏ
11
[1] OWASP IoT Security Verification Standard (ISVS) — github.com/OWASP/IoT-Security-Verification-Standard-ISVS
[2] OWASP IoT Security Testing Guide (ISTG) — github.com/OWASP/owasp-istg
[3] OWASP Internet of Things Project — github.com/OWASP/www-project-internet-of-things
[4] Brian Russell, Drew Van Duren — Practical Internet of Things Security, Packt Publishing, 2016
[5] IoT Security Guidelines Ver. 1.0 — IoT Acceleration Consortium, MIC, METI, 2016
[6] Node-RED — github.com/node-red/node-red
REPOSITORY GITHUB CỦA ĐỀ TÀI
DeTai35-IoT-Security-Risk-Management
[dán URL repo GitHub của nhóm vào đây khi nộp bài]